深圳市宝安区棚户区改造实施办法

（意见征求稿）

2018-01-16

第一章 总则

【制定依据】 为贯彻落实《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发[2013]25号）、《广东省人民政府关于加快棚户区改造工作的实施意见》（粤府[2014]2号）等文件精神，加快我区棚户区改造工作，提升城市发展质量,拓展城市发展空间，根据《深圳市政府购买棚户区改造服务管理办法》（深建规建[2016]7号）、《深圳市棚户区改造项目界定标准》（深建规建[2016]8号）、《深圳市人民政府关于加强棚户区改造工作的实施意见（征求意见稿）》等相关规范性文件的相关规定，结合我区实际，制定本办法。

【适用范围】 宝安区行政区域范围内使用年限在20年以上，项目占地面积大于10000平方米、或项目地块小于10000平方米，但权利人接受异地安置或货币补偿的老旧住宅区、城中村、旧屋村，且符合下列条件之一的区域，可纳入棚户区改造适用范围：

房屋质量存在安全隐患（经房屋安全鉴定机构鉴定，结果为C级或者D级的应优先纳入棚户区改造适用范围）；

使用功能不齐全；

配套设施不完善。

无法独立进行改造的零星旧住宅区，如符合《关于加强和改进城市更新实施工作的暂行规定》（深府办[2016]38号）第六条规定，即可以按照城市更新的相关规定进行拆除重建的，可以不纳入棚户区改造项目范围。

旧屋村按照城市更新关于旧屋村范围的认定规则予以认定。

城中村按照《深圳市城中村（旧村）改造暂行规定》第二条的规定认定。

【基本原则】 棚户区改造工作按照“政府主导+人才和保障性住房建设”模式推进。基本原则包括：

- 政府主导，规划领控；

- 分步实施，多方参与；

- 统一标准，综合配套；

- 以人为本，保障质量。

【工作机制】区政府建立区、部门、街道三级负责的棚户区改造工作机制。

区人才住房和保障性住房工作指挥部（下称“区指挥部”）作为区棚户改造工作的领导机构，负责全区棚户区改造工作的统筹推进、指导协调及监督管理工作。

区指挥部办公室设在区住建局，负责区指挥部的日常工作；各街道相应设立分指挥部，按照属地原则，对辖区范围内的棚户区改造项目进行前期组织、协调及维稳工作。

区指挥部实行例会制度，根据工作需要，不定期召开，会议由总指挥或委托常务副总指挥主持，根据会议审议内容，由相关的成员单位参会。

【简化审批程序】棚户区改造项目按照城市建设重点工程进行管理，发改、规土、环保、消防、住建、安监等部门应建立行政审批绿色通道，简化程序、主动服务，缩短棚户区改造项目规划许可、土地审批、施工许可、产权登记等环节的审批时限。

【棚改建设的房屋用途】棚户区改造项目的住宅部分，除用于搬迁安置住房外，应当全部用作人才住房和保障性住房，以租为主，租售并举，统一由人才住房专营机构运营管理。

棚户区改造项目建设的人才住房和配套商业由人才住房专营机构持有或回购，项目建设的保障性住房由区政府回购。人才住房回购政策另行制定。

第二章  职责分工

【区指挥部】区指挥部对棚户改造工作的重要事项和难点问题进行民主、科学和集体决策，并负责审定棚户区改造的重大事项，具体包括：

- 批准开展棚户区改造前期工作，审议项目实施的可行性研究报告；

- 审定棚户区改造重点区域三年规划、棚户区改造年度计划以及审议棚户区改造项目专项规划；

审定项目实施方案、搬迁补偿安置方案、签约奖励政策；

决定项目启动行政征收程序、项目暂停或终止等事宜。

审定其他棚户区改造的重大事项。

【区住建局】区住建局作为区棚户区改造工作的主管部门和区指挥部办公室，负责棚户区改造日常工作的具体统筹、协调及监督。主要职责如下：

- 起草棚户区改造工作的相关政策，编制棚户区改造重点区域三年规划；

- 受理、审核街道办事处报送的项目申请，确定棚户区改造项目范围，对符合棚户区改造条件的，按本办法规定报区指挥部批准后开展棚户区改造前期工作；

- 整理、汇总街道办事处提交的材料，征求区城市更新局、市规划国土委宝安管理局、区发展和改革局、区土地整备局、区土地规划监察局等相关成员单位意见，按本办法规定报区指挥部审议后纳入棚户区改造年度计划；

- 组建棚户区改造前期服务机构预选库、实施主体预选库，并制定相应的政策；

- 根据纳入年度计划的棚户区改造项目情况，编制项目实施方案，报区指挥部审定；

- 根据实施方案选取确定项目实施主体，核发实施主体确认文件；

- 对棚户区改造项目专项规划提出意见，并公示规划，报区指挥部审议；

- 对搬迁安置补偿方案进行初审，经区指挥部审定后进行公示，并报市住建局备案；

- 办理搬迁公告的备案，与实施主体签订棚户区改造项目实施监管协议，监督实施主体按照棚户区改造实施方案和搬迁补偿安置方案推进项目；

- 建筑物拆除工程的备案手续和清拆情况确认，以及后续建设工程施工许可及监管工作；

- 负责棚户区改造项目是否符合暂停或终止条件的核查及后续相关手续；

- 负责棚户区改造项目所建设的人才住房和保障性住房的建设、分配、使用的全过程监管。

【区城市更新局】区城市更新局主要职责如下：

- 参与棚户区改造项目概念规划编制，对项目概念规划提出意见；

- 审查棚户区改造项目专项规划；

出具房屋拆除批准文件；

负责受理棚户区改造项目建设用地申请，出具初审意见，核发建设用地方案图和建设用地规划许可证，与实施主体签订土地使用权出让合同；

负责建设工程规划许可管理，核发建设工程规划许可证，负责建设工程规划验收，以及其他相关规划管理工作。

【市规土委宝安管理局】市规土委宝安管理局主要职责如下：

- 配合街道办事处对土地和建筑物信息、住房产权等情况的摸底调查；

- 根据实施主体的申请，对纳入棚户区改造专项规划的用地、住房进行权属和信息核查；

- 将棚户区改造项目纳入近期建设规划年度实施计划、年度城市建设与土地利用实施计划。

【区土地整备局】区土地整备局的主要职责如下：

- 负责将纳入棚户区改造年度计划的项目的范围 列入年度房屋征收计划草案，并报市房屋征收部门；

- 对区指挥部决定启动征收程序的项目，依程序实施行政征收。

【区财政局】区财政局负责落实区有关部门和街道办事处开展棚户区改造工作的相关经费来源。

【街道办】各街道办事处的主要职责如下：

- 开展棚户区改造的前期准备工作，包括组织对辖区内棚户区项目的土地和建筑物信息、住房产权、房屋质量状况、周边公共配套设施等综合情况进行摸底调查；委托对地质灾害、消防安全等情况进行评估；组织建筑物所有人或使用人、社区工作站、物业管理公司等委托开展房屋质量安全检测鉴定；

- 对符合棚户区改造政策适用范围的区域，初步确定为棚户区改造项目范围，并向区住建局申请开展前期工作；

编制可行性报告，对符合条件的项目，报区住建局审核，审核通过的，组织开展改造意愿征集工作，并编制社会稳定风险评估；

申请纳入棚户区改造年度计划；

组织实施主体制定搬迁安置补偿方案，并与实施主体和被搬迁人签订三方《搬迁补偿安置协议》；

建立健全棚户区改造推进过程中的信访维稳工作机制，对项目纳入年度计划及实施过程进行风险评估，及时、妥善处置信访维稳事项。

【实施主体】项目实施主体应当履行以下工作职责和义务：

- 编制棚户区改造项目专项规划，并报区城市更新局审查；

- 对土地及建筑物信息核查、汇总，确定被搬迁人；

- 按照搬迁安置补偿方案和补偿协议支付补偿款；

- 向区住建局报告签约情况，并编写社会稳定风险评估报告；

- 发布限期搬迁公告，组织开展被搬迁人的搬离和清空；

- 组织开展房屋拆除、产权注销工作；

- 开展项目立项、选址工作，办理规划、建设等报批手续，开展施工建设、管理以及规划、建设、消防的验收等工作；

- 项目建成后，移交保障性住房和人才住房；

- 组织回迁房的安置等工作；

- 其他法定义务及合同义务。

【其他部门】区其他相关部门，按照行业监管的原则，依据职能分工，互相配合，做好对棚户区改造工作的行业组织、协调、审批、监管及服务工作。

第三章  组织实施

第一节  一般规定

【棚户区改造申请方式】棚户区改造包括业主申请启动以及街道办事处依职权申请启动两种方式。

业主申请启动，由业委会根据本办法规定的条件和程序向街道办事处提出申请；没有成立业委会的，可由社区工作站代为向街道办事处提出申请。

街道办事处根据辖区内建筑物的质量状况、功能及配套设施情况，认为确有必要实施棚户区改造的，可依职权主动开展前期摸底调查工作，向区住建局申请启动棚户区改造工作。

【棚户区改造主要流程】棚户区改造工作总体上按照以下工作流程实施和开展：

- 业主委员会或社区工作站、街道办事处完成前期准备工作后，经区指挥部批准开展前期工作，包括概念规划编制、可行性研究、意愿征集、社会稳定风险评估等；

- 申请纳入棚户区改造年度计划；

- 确定项目实施主体和编制项目专项规划；

- 建筑物权属信息核查确定及搬迁补偿安置工作；

- 对建筑物实施拆除，办理产权注销手续以及用地出让、建设工程开工报建审批；

- 项目建设过程中的监管及后续分配、移交手续。

【规划领控】棚户区改造工作实行重点改造区域规划领控制度。区住建局根据全区既有建筑质量排查情况，编制《宝安区棚户区改造重点区域三年规划》，并报区指挥部审议后，提请区政府常务会议审定。

《宝安区棚户区改造重点区域三年规划》确定的重点区域范围及改造批次，应当作为业主申请方式开展棚户区改造项目的年度计划审批及实施改造的重要依据之一。

属于重点区域内重点批次的棚户区改造项目应优先开展，未列入重点区域内的业主申请的棚户区改造项目原则上不能纳入棚户区改造项目范围及年度计划范围，确有必要纳入实施的，经区指挥部审议同意后，可以开展棚户区改造前期工作。

【强制及退出机制】棚户区改造工作的推进应充分体现项目的整体公共利益，尊重项目范围内的权利人意愿，同时兼顾效率和公平。

在项目实施过程中，搬迁补偿安置签约率达不到本办法的要求，导致项目无法继续推进的，可按本办法的规定启动行政征收程序。

对于改造意愿达不到本办法的要求，或在实施过程中，搬迁补偿安置签约率达不到本办法的要求，或项目专项规划长期无法通过，导致项目无法继续推进的，可按本办法的规定暂停、终止项目。项目终止后，在本办法规定的年限内，原则上不再受理纳入棚户区改造年度计划申请。

【前期服务机构及实施主体预选库】棚户区改造前期咨询服务、法律服务及专项规划服务工作、以及项目实施主体的确定工作可按照政府采购相关法律关于政府集中采购和自行采购的规定，通过公开招标、建立预选库、或直接委托等方式，委托确定具体主体负责。

前期服务机构预选库，以及项目实施主体的预选库的管理办法由区住建局另行制定。

【全程监管】 区住建局应加强对棚户区改造项目的全程监管，重点对实施主体是否按照合同约定的开发期限、开发规模、规划条件进行建设，以及建成后房屋的分配、租售及回购工作的实施情况进行监管。

街道办事处、实施主体应定期或根据项目实施推进情况及时将棚户区改造工作的相关情况、项目推进过程中存在的疑难问题、信访维稳风险等信息和资料报送区住建局。

【信访维稳职责】因棚户区改造项目引发的信访和维稳事件，按照属地管辖和“谁主管谁负责”的原则，由辖区街道办事处会同区相关职能部门及时处置。

第二节  棚户区改造前期工作

【业主申请方式的准备工作】业委会或社区工作站根据《深圳市棚户区改造界定标准》第三条，按照房屋的不同情况提供相应的地质灾害危险性评估报告、危房鉴定报告、消防安全评估报告或基础设施和公共服务设施建设评估报告，并自行开展初步征集改造意愿，有改造意愿的人占小区总人数达90%以上的，业委会或社区工作站向街道办事处申请开展前期工作。

街道办事处结合评估或鉴定报告关于质量安全鉴定情况、初步征集改造意愿情况以及《宝安区棚户区改造重点区域三年规划》划定的棚户区改造重点区域及批次等内容进行初审后，初步确定棚户区改造项目范围，并向区住建局申请开展前期工作。

【依职权启动方式的准备工作】由街道办事处对项目范围内的土地与建筑物的信息、住房产权、房屋质量状况、周边公共配套设施等情况进行摸底调查；委托具有相关资质评估、评价机构和规划设计机构对公共区域进行地质灾害危险性评估、消防安全评估，对基础设施和公共服务设施建设进行评估；对需要开展建筑物质量安全鉴定的，应组织建筑物所有人或使用人、社区工作站、物业管理公司等依法开展建筑物检测鉴定。

经项目准备工作后，符合棚户区改造政策适用范围的区域，可初步确定为棚户区改造项目范围，并由街道办事处向区住建局申请开展前期工作。

【开展前期工作】区住建局全面审核街道办事处上报的项目信息，符合条件的，确定为棚户区改造项目范围，并报区指挥部批准。区指挥部批准通过的，开展棚户区改造前期工作。

【项目概念规划】区指挥部作出关于开展棚户区改造前期工作的批复后，区住建局按照项目取得批复的先后顺序编制项目概念规划，并征求区城市更新局的意见，结合区城市更新局意见进行修改后，在项目范围内公示30日。

概念规划应对棚户区改造项目的主要规划指标划定范围，区城市更新局应结合项目所在片区的法定图则、片区规划或组团规划提出是否存在冲突的意见，或者有关完善性的意见。

【项目实施可行性研究】街道办事处根据概念规划，就项目相关情况编制项目实施的可行性研究报告，并报区住建局审查，由区住建局审查通过后报区指挥部审议。

【意愿征集和社会稳定风险评估】可行性研究报告审议通过后，街道办事处根据区住建局编制的概念规划及搬迁补偿安置的原则开展项目范围内权利人的改造意愿征集工作，并根据意愿征集结果，编制社会稳定风险评估报告。

【改造意愿条件及不符合条件的处理】有改造意愿的权利人占权利人人数及占小区总建筑面积均达到95%的，街道办事处可向区住建局申请纳入棚户区改造年度计划。

意愿征集半年仍未达到前款条件的，意愿征集工作停止，该项目原则上三年内不再纳入棚户区改造的申报范围。

第三节  棚户区改造年度计划

【棚改计划的报批】 街道办事处应向区住建局提交包括项目房屋质量状况、意愿征集情况的原始资料以及项目实施可行性研究报告、社会稳定风险评估和纳入棚户区改造年度计划申请等资料，报区住建局审核。

区住建局每季度受理一次街道办事处的申请，受理时间为每个季度的最后一个月。

【棚改计划的批准和备案】区住建局将街道办事处提交的材料进行整理、汇总后，书面征求区指挥部各成员单位的意见。

区指挥部成员单位审核通过的，区住建局报区指挥部审议。区指挥部审议通过的，纳入棚户区改造年度计划，同时报市住建局备案。

具体审批流程和管理办法由区住建局另行制定。

【未纳入棚改计划的处理】 棚户区改造年度计划未取得区指挥部成员单位一致审核通过的，或未通过区指挥部审议的，区住建局将项目终止情况和未通过的原因通知街道办事处，原则上三年内不能再作为棚户区改造申报项目范围。

【纳入土地征收和整备计划】 纳入棚户改造年度计划的项目，按照《深圳市房屋征收与补偿实施办法（试行）》（市政府令第292号）的相关规定，区土地整备局应将项目范围列入年度房屋征收计划草案，并按规定报送市房屋征收部门。

【同步纳入建设规划】纳入棚户区改造年度计划的项目，由市规土委宝安管理局同步纳入近期建设规划年度实施计划、年度城市建设与土地利用实施计划。

第四节  实施主体确定和专项规划编制

【编制棚改实施方案】纳入棚户区改造年度计划的项目，区住建局按照纳入计划的先后顺序，根据项目实际情况，编制项目实施方案，报区指挥部审定。

实施方案中应当明确项目实施主体的选取方式、项目现场指挥部的建立等重大事项。

【实施主体的确定方式】区住建局根据项目实施方案以及本办法第二十条的规定，确定实施主体。

【实施主体的确定】区住建局与选定的实施主体签订项目委托协议，委托其作为棚户区改造项目的实施主体，并核发实施主体确认文件。

区住建局应当要求实施主体出具承诺书，承诺已充分预见到项目可能暂停和终止的风险，并无条件接受区住建局组织相关部门进行核算后，对实施主体给予的补偿。

【棚改专规的编制】实施主体确定后，由实施主体编制项目棚户区改造专项规划，并征求区住建局、区城市更新局、市规土委宝安管理局等单位的意见。专项规划编制完成后报区城市更新局审查，审查通过的，由区住建局进行公示，公示期不少于30日。

【专规报审】棚户区改造专项规划公示期满后，区住建局将公示期间收集的意见及处理情况一并报区指挥部审议。专项规划经区指挥部审议通过后，报区城市更新工作委员会审定。

【专规未通过的处理】专项规划在公示后半年内未获市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会审批通过的，原则上三年内不再作为棚户区改造项目计划范围。

第五节  权属核查和搬迁补偿安置

【土地、建筑物信息汇总、核查】实施主体通知建筑物被搬迁人提供权属证明资料，并根据需要向市规土委宝安管理局和深圳市不动产登记中心申请对项目范围内的土地及建筑物信息核查、汇总，初步确定被搬迁人，经公示和异议处理程序后，最终确定被搬迁人。

街道办事处负责协调相关部门配合实施主体的权属核查，及时、妥善处理权属核查过程中可能发生的信访维稳事件。

棚户区改造项目范围内土地及建筑的权属核查及认定规则由区住建局另行制定。

【被搬迁人比例不足的退出机制】经公示确定的被搬迁人比例不足项目范围内建筑物的实际占有人（承租人除外）的95%的，本项目停止，原则上三年内不再纳入棚户区改造年度计划。

【搬迁补偿方案】街道办事处应当组织实施主体，制定搬迁安置补偿方案并附《搬迁安置补偿框架协议》，明确搬迁补偿安置的货币补偿、产权置换以及货币补偿和产权置换相结合的补偿方式及标准等。

搬迁补偿方案由区住建局初审，经区指挥部审定后，报市住建局备案，在现场公示15日，公示期满后，正式启动签约程序。

【搬补协议的签订及备案】街道办事处与实施主体根据经备案的搬迁补偿方案、《搬迁安置补偿框架协议》，与被搬迁人签订三方《搬迁补偿安置协议》，并报区住建局备案。

【不能达到95%的】《搬迁补偿安置协议》的签约率在签约工作正式启动后6个月未达到95%的，实施主体可向区住建局申请终止本项目，区住建局审核后，报区指挥部批准终止；区住建局也可依职权主动报区指挥部批准终止项目。

经区指挥部批准终止的，原则上五年内不再纳入棚户区改造年度计划。

【签约率达到95%时的处理】 项目范围内已签约的被搬迁人占总权利人的比例，以及已签约房屋建筑面积占项目范围内总拆除面积比例均达到95%时，实施主体向区住建局报告签约情况，并附社会稳定风险评估报告，由区住建局结合评估报告提出处理建议，提请区指挥部审议同意后，启动行政征收程序以及违法建筑处罚程序或终止本项目。

【启动行政征收】区指挥部决定启动行政征收程序的，实施主体开展项目立项、选址等工作，区土地整备局根据《深圳市房屋征收与补偿实施办法》的相关规定确定拟征收房屋的具体范围、发布征收提示，提请区政府作出行政征收决定，启动征收程序。

【启动查违程序】区指挥部决定启动违法建筑处罚程序的，实施主体将项目范围内未签订搬迁补偿协议的房屋情况汇总，由区住建局转交区土地规划监察局进行调查核实，对属于违法建筑的，依法开展违法建筑行政处罚程序。

第六节  建筑物的清空、拆除和权属注销

【委托注销权属证书】被搬迁人在签订《搬迁补偿安置协议》时，应同时签订不动产产权属证明文件和注销不动产产权属证书委托书。

【搬离清空时限及义务】棚户区改造项目《搬迁补偿安置协议》签约率达到100%的，实施主体可发布限期搬迁公告，通知已签约的被搬迁人于公告发布之日起60日内搬离。该搬迁公告发布之前，应当向区住建局备案。

对于已经签署《搬迁补偿安置协议》而拒不搬离的，实施主体可向法院起诉，要求其履行搬迁补偿协议。

【项目实施监管协议】整体签约率和清空率均达到100%的，实施主体可与区住建局就整个棚户区改造项目签订监管协议。

【拆除批准及备案】实施主体向区城市更新局申请建筑物的拆除，区城市更新局经初步审核、公示、异议处置等，出具房屋拆除批准文件。

实施主体取得区城市更新局的同意拆除的批准文件后，应依法到区住建局办理拆除工程备案手续。

【拆除、权属注销】取得拆除工程备案手续的，实施主体在区住建局的监督下实施拆除。拆除完毕后，实施主体向不动产登记中心申请办理权属注销。

【后续建设项目立项和建设工作】实施主体在权属注销完毕后，尚未开展立项、选址工作的，向发改部门申请立项，并持项目立项批复及相关部门的审查意见、实施主体确认文件、项目委托协议、项目监管协议、补偿协议等材料，向区城市更新局申请办理建设用地审批手续。

区城市更新局核发建设用地方案图和建设用地规划许可证前，应当征求区住建局的意见。

第四章  附则

【地价测算】棚户区改造项目的地价测算按照《深圳市人民政府关于加强棚户区改造工作的实施意见》执行。

【棚户区改造的费用负担】业委会或社区工作站申请纳入棚户区改造项目年度计划所做的准备工作所需经费，由业主、业委会和社区工作站协商承担。

街道办事处开展摸底调查等棚户区改造准备工作所需经费，列入其部门预算。

经区指挥部批准开展前期工作所需费用，列入区住建局、街道办事处等前期工作实施部门的部门预算。

实施主体确定后，后续搬迁补偿安置费用、建筑物拆除和重建所需费用等全部费用由实施主体承担。经区指挥部决定终止的项目，由区住建局组织相关部门核算后，向区财政局申请专项经费，对实施主体给予补偿。

【解释及配套文件】本办法由区住建局负责解释。区住建局可根据实际需要，制定配套实施操作文件。

【生效】本办法自发布之日起施行，有效期三年。